Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Krístyn Hernández Benjamín Hidalgo |
| --- | --- |
| Rut | 21.867276-0 21.661.141-1 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Asistente Virtual Inteligente para Prospección de Licitaciones en Mercado Público |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Ingeniería de Requisitos e Inteligencia de Negocios aplicada a la gestión comercial. |
| Competencias | • Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. • Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos, a través del uso de metodologías de vanguardia y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI complejas, innovadoras y de calidad. • Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo con estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El presente proyecto intenta dar solución al cuello de botella operativo y a la ineficiencia semántica que presenta el equipo de eventos del Hotel Plaza San Francisco en la búsqueda manual de oportunidades de negocio en la plataforma de Mercado Público. En la actualidad, el equipo emplea horas a la revisión de muchas páginas de resultados, lo que lo expone a perder licitaciones pertinentes debido a diferenciaciones léxicas (“hospedaje" vs. "alojamiento") o cambios en los IDs de las publicaciones o barreras de autenticación. La problemática descrita tiene un nivel de pertinencia importante para el ámbito laboral de la ingeniería en informática, pues muestra cómo la automatización inteligente, el NLP y las arquitecturas web livianas permiten transformar un proceso manual reactivo en un motor de inteligencia comercial. El ámbito de la situación se encuentra en el sector hotelero y de servicios corporativos de la Región Metropolitana (Santiago), donde afecta directamente al equipo comercial. La dimensión del aporte de valor de la solución radica en la eliminación de los costos de oportunidad, la eliminación de las descalificaciones administrativas en bases de licitación complejas y permitir que pasen a generar valor en la estrategia comercial. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | La finalidad del proyecto es el diseño de un asistente web virtual característico de Python, que pueda resolver las tareas de la automatización de la prospección, de la filtración semántica y del análisis de los Términos de Referencia (TDR) de las licitaciones públicas, y lo va a hacer mediante un motor de búsqueda con NLP, un sistema de segmentación que trabajan en base a la geolocalización y a los montos, como Compra Ágil, una validación robusta de los IDs cruzando con los adjuntos, una tablera de control (dashboard) que visualice el embudo de conversión comercial en los perfiles específicos de los licitantes. Todo esto se despliega a través de una interfaz web muy liviana para evitar conflictos con los firewalls corporativos de hotel. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto guarda una relación directa con el perfil de egreso de la carrera que cursamos puesto que establece la aplicación integral del ciclo de vida del software para construir una herramienta innovadora y de calidad contrastada. Las competencias elegidas resultan fundamentales pues en el caso del desarrollo, hay que realizar un estricto levantamiento y modelamiento de los requerimientos de negocio (ingeniería de requisitos) así como la selección de tecnologías sólidas y seguras (Python, procesamiento de texto y la arquitectura web) que puedan integrarse de forma fluida y sostenible en el entorno operativo de una organización real. |
| Relación con los intereses profesionales | Este sistema se alinea plenamente con el interés por la formalización de soluciones de software para los problemas relacionados con los datos, la automatización de procesos y la inteligencia para los negocios. La elaboración de este proyecto de fin de estudios permite ahondar en el uso de tecnologías emergentes como el Procesamiento del Lenguaje Natural o el diseño de interfaces para la experiencia del usuario corporativa: contribuirá al desarrollo profesional mediante la obtención de competencias en la gestión de proyectos técnicos y en la entrega de productos de software con impacto comercial real. Descubriremos, exploraremos y habilitaremos las tecnologías del software para construir estos sistemas que resuelvan problemas reales, que cooperen en nuestro camino hacia el aprendizaje del compositor del software. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es totalmente viable de ser desarrollado dentro del tiempo de duración de la asignatura y dentro del tiempo del semestre académico. El equipamiento de recursos tecnológicos es accesible (entorno de desarrollo en Python, librerías de NLP y frameworks web ligeros.). Además de encontrarse con una definición de los requerimientos del cliente (Hotel Plaza San Francisco) y un alcance delimitado. Los principales factores que se encuentran fuera del alcance del proyecto son las restricciones de seguridad y firewalls de redes corporativas, que ya están previstos y se han resuelto conceptualmente en el uso de una arquitectura web desarrollada en Python que no requiere scripts locales de forma invasiva. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Realizar un asistente virtual web inteligente fundamentado en Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) para la automatización de: - Prospección - Filtrado semántico - Análisis de Términos de Referencia (TDR) de licitaciones públicas Para optimizar la gestión comercial del Hotel Plaza San Francisco. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar e implementar un motor de búsqueda semántica y filtrado multidimensional para categorizar oportunidades de alojamiento y eventos en la Región Metropolitana. - Desarrollar un módulo de validación robusta de IDs y control de admisibilidad administrativa para procesar documentos de bases de licitación de gran extensión. - Construir un tablero de control (dashboard) gerencial que visualice el embudo de conversión comercial y las métricas de éxito en el canal público. - Implementar una interfaz web ligera en Python adaptada a las restricciones de seguridad y firewalls de la infraestructura tecnológica del hotel. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

La metodología utilizada para la realización del proyecto será híbrida, combinando elementos predictivos (en la primera fase de la ingeniería de los requerimientos o fase de diseño de arquitectura al ser procesos del hotel críticos) con enfoques ágiles (Scrum/Kanban) para la codificación iterativa de los componentes del bot, pruebas de filtros semánticos y ajustamiento/depuración de la interfaz web (UX). - Etapa 1: Ingeniería de Requisitos y Arquitectura (Predictiva): Levantamiento formal de necesidades del Hotel Plaza San Francisco, definición de la matriz de palabras clave y diseño de la estructura web en Python. - Etapa 2: Desarrollo y Pruebas Iterativas (Ágil): Sprints cortos enfocados en programar el motor NLP, la conexión de validación de IDs y la construcción del dashboard. - Etapa 3: Integración y Despliegue: Validación de admisibilidad y entrega de la interfaz simplificada para el equipo comercial. - Definición de Funciones y Roles del Equipo: Para garantizar una ejecución eficiente, el trabajo se dividirá según las fortalezas técnicas de los dos integrantes: - Kristyn Hernandez 1 (Especialista en Gestión de Proyectos): - Funciones y tareas: Liderar la planificación general, control del cronograma (Carta Gantt) y seguimiento de los hitos del proyecto. Encargado de la relación y validación de los requerimientos de negocio, levantamiento de la documentación técnica y de requerimientos (Fase 1), diseño de la estructura del Dashboard y gestión de la calidad y cumplimiento de los objetivos comerciales del Hotel Plaza San Francisco. - Benjamín Hidalgo (Especialista en Desarrollo y Código): - Funciones y tareas: Liderar la implementación técnica y el desarrollo del software. Encargado de programar en Python el motor de búsqueda avanzada con Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP), la lógica de geolocalización, segmentación por montos (Compra Ágil) y el módulo de validación robusta de IDs cruzando archivos adjuntos (TDR). Asimismo, responsable de asegurar que la arquitectura web sea ligera y compatible con los firewalls corporativos del hotel.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Especificación de Requerimientos y Diseño de Arquitectura | Informe técnico que detalla la matriz de palabras clave, flujos de usuario y esquema de la arquitectura web en Python. | Permite validar el alcance inicial y el entendimiento de la problemática del Hotel Plaza San Francisco antes de programar. |
| Avance | Prototipo Funcional del Motor de Búsqueda y NLP | Versión preliminar del bot ejecutando el filtrado semántico y la validación de IDs en un entorno controlado. | Demuestra la viabilidad técnica de resolver la ineficiencia semántica planteada en el diagnóstico. |
| Final | Software Desplegado (Asistente Virtual con Dashboard) | Aplicación web final integrada con el panel de control, métricas del embudo y alertas de presupuestos/TDR. | Corresponde al producto final operativo que da cumplimiento total al objetivo general del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos, a través del uso de metodologías de vanguardia y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI complejas, innovadoras y de calidad. | Levantamiento y Análisis de Requerimientos | Formalizar el diagnóstico de Mercado Público, definir la matriz de palabras clave (alojamiento/eventos) y restricciones técnicas. | Documento TDR, notas de reuniones. | 4 semanas | Kristyn Hernandez 1 (Especialista en Gestión de Proyectos) | Facilitador: Claridad en las necesidades del hotel. Dificultad: Variaciones terminológicas complejas. |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. | Desarrollo del Motor NLP y Filtros | Programar en Python la lógica de búsqueda semántica, geolocalización y segmentación por montos (Compra Ágil). | Python, librerías de NLP, entorno de desarrollo. | 3 semanas | Benjamín Hidalgo (Especialista en Desarrollo y Código) | Facilitador: Documentación técnica clara. Dificultad: Ajustar la precisión del lenguaje natural. |
| Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo a estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. | Validación de ID y Módulo TDR | Implementar la rutina que ingresa al detalle de la licitación y revisa anexos obligatorios (admisibilidad). | Estructuras de datos, conectores web. | 3 semanas | Benjamín Hidalgo (Especialista en Desarrollo y Código) | Facilitador: Estándares del portal público. Dificultad: Cambios en la estructura web externa de Mercado Público. |
| Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. | Creación del Dashboard y UX Simplificada | Desarrollar la interfaz web ligera y el panel de control con el embudo de conversión y reportes gerenciales. | Framework web Python, librerías de visualización. | 4 semanas | Benjamín Hidalgo (Especialista en Desarrollo y Código) | Facilitador: Enfoque en usabilidad. Dificultad: Restricciones de firewalls corporativos (atendido con arquitectura web pura). |
| Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles. | Pruebas, Integración y Ajustes Finales | Realizar pruebas de integración del sistema completo, validando el control presupuestario preventivo y entrega final | Casos de prueba, ambiente de pruebas. | 4 semanas | Kristyn Hernandez 1 (Especialista en Gestión de Proyectos) | Facilitador: Definición clara de métricas de éxito. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| 1. Levantamiento y Análisis de Requerimientos | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Desarrollo del Motor NLP y Filtros |  |  |  |  | x | x | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Validación de ID y Módulo TDR |  |  |  |  |  |  |  | x | x | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Creación del Dashboard y UX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 5. Pruebas, Integración y Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x | x |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.