| ACTA DE REUNIÓN |  |
| --- | --- |
| Comité o Grupo: Asistente virtual | Acta No 1 |
| Citada por: Docente Casptone | Fecha:28/08/2026 |
| Coordinador: Kristyn Hernandez | Hora inicio: 08:30 Fin: 10:30 |
|  | Lugar: Duoc Uc |

| PARTICIPANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Cargo | Email |
| 1 | Kristyn Hernandez | Especialista en Gestión | kr.hernandez@alumnos.duoc.cl |
| 2 | Benjamín Hidalgo | Especialista Técnico | be.hidalgo@alumnos.duoc.cl |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

| PUNTOS DE DISCUSIÓN |  |
| --- | --- |
| 1 | Recepción y análisis del caso de vinculación con el medio (VcM) junto al Hotel Plaza San Francisco. |
| 2 | Diagnóstico de la problemática actual en la prospección de Mercado Público (gestión manual y costo de oportunidad). |
| 3 | Definición de la visión estratégica del proyecto y creación de la Carta Gantt inicial. |
| 4 | Organización y distribución de roles del equipo. |
| 5 |  |
| 6 |  |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante de reunión se aborda el desafío planteado por el Hotel Plaza San Francisco en lo que se refiere al cuello de botella operativo de Mercado Público. Se trabaja en que el equipo de eventos tiene que dedicar tiempo diario a comprobar las páginas de respuesta/o resultados, experimentando problemas de ineficiencia semántica (diferencia entre "hospedaje" y "alojamiento") e "efecto ID". Se considera que hay que pasar al motor automatizando. Además, se organiza el cronograma y se desarrollan los roles de la gestión y del desarrollo técnico.

Observaciones. Se pudo tener más claridad de los aspectos, se mantuvo una lluvia de ideas para nuevas funciones del sistema.

| CONCLUSIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tarea | Responsable | Período de cumplimiento | Observaciones |
| 1 | Creación de la Carta Gantt del proyecto | Kristyn Hernandez | 3 días |  |
| 2 | Recepción y documentación del caso de estudio | Kristyn Hernandez - Benjamin Hidalgo | 5 días |  |
| 3 | Diagnóstico detallado de la problemática actual | Benjamin Hidalgo | 5 días |  |